- 中共江华瑶族自治县委办公室

- 2023年度电子政务内网建设二期横向建设专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

中共江华瑶族自治县委办公室属全额拨款正科级行政单位，是县委的重要办事机构和综合智能部门。下属一个股级事业单位，内设17个内设科室，共29名职工，其中正科级8名，科员13名，事业编人员1名，机关工勤人员3名。全部为专科以上学历。

（二）资金基本情况

根据湘财预[2023]49号文件精神，2023年度下达我办的电子政务内网建设二期横向建设专项资金总计58万元。

2023年电子政务内网建设二期横向建设项目主要是为六家单位接入政务内网，采购网络密码机。该项目于2020年5月份开始规划设计，6月份完成项目评审，6月底动工建设，9月下旬已全面完工。2020年8月完成第一次报验，2021年3月完成验收。

（三）资金绩效目标

确保江华县人大、政协、宣传部、政法委、统战部、编委办六家单位接入政务内网，采购网络密码机，确保网络运行正常、安全可靠。

二、项目资金使用及管理情况

该专项资金总收入58万元整，均纳入了2023年部门预算,资金均是通过县财政局直接下达用款指标至我办。电子政务内网建设二期横向建设项目58万元，根据项目施工单位提供实施进度均已支付总项目资金的100%，共计58万元，电子政务内网建设二期横向建设项目项目区涉及6个单位。主要包括集成设备、软件及调试服务、系统测评以及网络密码机2台。

我办始终把资金管理作为电子政务内网建设二期横向建设项目的基础工作来抓，做到了专人管理、专门核算、专款专用。一是财务认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，按照“先建、后验、再报账付款”的拨款程序，严把资金拨付关，保证资金专款专用。二是实行了会计核算电算化。实行专人管理，专门核算，工作效率和水平得到了进一步的提高。

三、项目资金组织实施情况

2023年该项目所有资金实行专款专用。资金管理统一由我办行政事务室集中管理，专款专用，根据合同协议发票实报。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

四、预算支出绩效情况

电子政务内网建设二期横向建设项目完成六家单位接入政务内网，采购设备网络密码机，确保单位网络正常运行，工作上更便捷，保密性提高，降低泄密风险，提高工作效率，为日常办公提供良好的网络环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题及主要原因：

该项目2021年3月验收合格，实际付款时间是2023年7月，时间间隔较长，预算不及时，资金下拨不及时。在设置绩效目标时，产出目标较为笼统，部分实施内容未设定明确的绩效指标。

（二）意见建议

对比年初预算（或调整预算）设定的绩效目标，分析目标完成情况及绩效目标设定情况，为下一年设定绩效目标提供依据。加强业务部门与财务人员的有效沟通，按照项目实际开展内容，设定合理、清晰且细化的绩效指标。

中共江华瑶族自治县委办公室

2024年5月12日