- 中共江华瑶族自治县委办公室

- 2023年度县委会议室党委视频会议系统改造建设项目专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

中共江华瑶族自治县委办公室属全额拨款正科级行政单位，是县委的重要办事机构和综合智能部门。下属一个股级事业单位，内设17个内设科室，共29名职工，其中正科级8名，科员13名，事业编人员1名，机关工勤人员3名。全部为专科以上学历。

（二）资金基本情况

根据湘财预[2023]49号文件精神，2023年度下达我办2023年度县委会议室党委视频会议系统改造建设项目专项资金总计47万元。

2023年县委会议室党委视频会议系统改造建设项目主要是对党委视频会议及党委幻真视频会议进行改造，主要是新增视频会议终端等设备、线路更换、设备安装调试施工。该项目于2021年1月份开始规划设计并动工，3月下旬已全面完工，2022年9月进行验收，2023年3月进行决算审核。

（三）资金绩效目标

2023年县委会议室党委视频会议系统改造建设项目投入47万元，采购硬件22个，软件2个，系统升级改造1个，保障了视频会议系统升级改造完成，确保全县视频会议顺利进行。

二、项目资金使用及管理情况

该专项资金总收入47万元整，均纳入了2023年部门预算,资金均是通过县财政局直接下达用款指标至我办。县委会议室党委视频会议系统改造建设项目47万元，根据项目施工单位提供实施进度均已支付总项目资金的100%，共计47万元，主要包括视频会议终端、专业音响等会议系统设备的更换采购以及系统集成安装调试等。

专项资金的使用均严格按照财务管理制度执行，全年做到了报账审核手续齐备，报账流程规范，财务资料完整，财务档案管理规范，无违规违纪现象发生

三、项目资金组织实施情况

县委会议室党委视频会议系统改造建设项目资金严格依据国家有关资金项目管理规定进行。该资金项目已完成验收，验收结果合格并出具验收报告。该项经费的投入，极大地改善了我县会议室的设备环境，为我县各项会议工作的顺利开展提供了坚强业务装备保障。

四、预算支出绩效情况

我县完成县委会议室党委视频会议系统的系统改造，建立了实现调试简便、操作简单、会议灵活、售后良好的高清视频会议系统，全面提高党政机关办文办会效率，节约政府开支，降低会议成本。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题及主要原因：

该项目未提前做预算，导致资金下达较晚。在设置绩效目标时，产出目标较为笼统，部分实施内容未设定明确的绩效指标。

（二）意见建议

对比年初预算（或调整预算）设定的绩效目标，分析目标完成情况及绩效目标设定情况，为下一年设定绩效目标提供依据。加强业务部门与财务人员的有效沟通，按照项目实际开展内容，设定合理、清晰且细化的绩效指标。

中共江华瑶族自治县委办公室

2024年5月12日