2024年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金

绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

大圩镇人民政府是行政单位，为正科级，2024年底在职人员90人，其中行政人员43人，事业人员47人。大圩镇下辖1个社区、29个行政村，现有人口3.9万人，全镇面积221.99平方千米。

（二）资金基本情况

根据湘财农[2023]1号、财农[2023]81号、湘财农指[2023]82号、江财农指[2024]1号文件精神，2024年度下达我镇的中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金为52万元，共实施大圩镇兴仁村道路硬化、靖边营村道路硬化、书里村机耕道建设三个项目。其中兴仁村道路硬化总工程18万元、靖边营村道路硬化总工程16万元、书里村机耕道建设总工程18万元，共计52万元。

以上三个项目已全面完工验收，资金已付至村账乡代管办公室拨付。

（三）资金绩效目标

中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金，实施大圩兴仁村道路硬化、靖边营村道路硬化、书里村机耕道建设三个项目，保障群众出行安全，促进产品运输，提升村容村貌，助力乡村振兴。

二、项目资金使用及管理情况

中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金52万元，资金均是通过上级资金直接下达用款指标至大圩镇人民政府。兴仁村道路硬化总工程18万元、靖边营村道路硬化总工程16万元、书里村机耕道建设总工程18万元，根据项目施工单位提供实施进度均已支付总项目资金的100 %，共计52万元，中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金项目区涉及大圩镇兴仁村、靖边营村、书里村3个项目区，共计3个行政村。

我镇始终把对中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金的管理作为基础工作来抓，做到了专人管理、专账核算、专款专用。一是村、镇政府认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，按照“先建、后验、再报账付款”的拨款程序，严把资金拨付关，保证资金专款专用。二是实行了会计核算电算化。实行专人管理，专账核算，工作效率和水平得到了进一步的提高。三是严格资金监管。项目在招标前进行单价预算评审，在项目工程施工过程中，资金管理人员经常深入施工现场，了解工程进度，及时办理资金拨付手续。

三、项目资金组织实施情况

我镇严格按照中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金管理要求，结合我镇专项资金管理相关政策和制度，使用和监管资金。为统筹抓好实施工作,确保按期高标准完成大圩镇兴仁村道路硬化、靖边营村道路硬化、书里村机耕道各项建设任务,制定了项目和资金公示制度、工程施工考核管理办法、现场监督员等制度。

为了进一步提高中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金管理工作的透明度，我镇向社会公布项目建设内容、投资规模、建设单位筹资投劳方案等内容，力求做到项目申报、立项、建设、完工全过程公示，在主动接受群众和社会监督的同时，也加大了该项目的宣传力度。

四、预算支出绩效情况

大圩镇在2024年完成了兴仁村道路硬化、靖边营村道路硬化、书里村机耕道三个项目建设，兴仁村完成硬化道路长700米、宽3米、厚15公分，靖边营村完成三牛皇自然村道路硬化、桥梁加固及土方开挖、小曹自然村道路硬化、挖机开挖土方及运输，书里村修建书里水坝至五七干校机耕道长度约770米、宽3米、增加长约75米、高1.4米、宽0.4米的混泥土墙，三个村总受益人口达4203人，群众满意度95%。三个项目严格按照工程实施标准，确保项目高效、安全建设。

大圩镇兴仁村道路硬化、靖边营村道路硬化、书里村机耕道三个项目的建设，可以改善村民交通出行条件，促进农产品运输，对于村民生产生活和经济发展带来极大便利。有利于提升村容村貌，稳定提升群众幸福感、获得感，助力乡村振兴。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题及主要原因：

部分路段排水设施不够完善，雨天易积水；后期维护资金不足，长效管护机制需加强。

- 主要经验及做法：

向上级部门申请追加排水问题解决资金，制定《村级道路管护制度》，明确村民小组分段管护责任。

六、有关建议

中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金落实的三个村项目建成后应建立政府主导、农村集体经济组织管理、农户和专业管护人员实施的管护体系。按照“谁受益谁管护”的原则，明确管护主体、管护责任和管护义务，办理移交手续，签订后期管护合同，确保固定资产不流失，由管护主体对各项设施进行经常性检查维护，确保资产长久发挥效益。

大圩镇人民政府

2025年4月30日