2024年汽车北站项目资金绩效自评报告

- 项目概况

- 实施单位基本情况

县交通运输局基本建设股，组织拟定公路、航道和港站场等交通行业发展规划、中长期计划和年度计划;负责全县交通运输系统的综合统计;负责全县公路、水路交通基础设施建设的管理和监督;组织拟定公路、水路交通运输基础设施建设行业政策和技术标准;负责交通建设项目的预可、工可和设计审批、审查报批及后期评估工作;负责对公路、水路交通建设工程招标实施管理与监督;监督管理公路、水路交通建设工程质量和定额、造价控制、竣工验收;参与交通战备建设项目的勘察、设计、审定和竣工验收工作。负责组织编制全县农村公路发展规划并监督实施;组织编制农村公路建设和管理实施细则、办法，加强指导监督;负责全县农村公路情况信息综合与纵、横向协调联系工作，及时发现重大问题，提出意见和建议;参与审核农村公路建设、养护计划;指导、监督、检查农村公路建设、养护和管理工作，促进科学发展;加强指导全县农村公路目标管理考核工作。

- 资金预算情况

2024年度，县财政局年初批复汽车北站客运综合枢纽及附属配套（出租车服务中心）建设项目资金预算0元，年终结算到位金额5000万元，实际执行金额68.25万元。

- 资金绩效目标

2024年度完成汽车北站客运综合枢纽及附属配套（出租车服务中心）建设项目初步设计、岩土勘察、测绘等前期工作

三、项目资金使用及管理情况

专我局始终把资金管理作为项目建设的基础工作来抓，做到了专人管理、专款专用。一是认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，按照“先建、后验、再报账付款”的拨款程序，严把资金拨付关，保证资金专款专用。二是实行了会计核算电算化。实行专人管理，专人储存，工作效率和水平得到了进一步的提高。三是严格资金监管。项目在招标前进行单价预算评审，在项目工程施工过程中，管理人员经常深入施工现场，了解工程进度，及时办理资金拨付手续。

四、预算支出绩效情况

2024年汽车北站客运综合枢纽及附属配套（出租车服务中心）建设项目资金已支出68.25万元，已完成初步设计、岩土勘察、测绘等前期工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

江华瑶族自治县交通运输局

2025年5月15日